Dokumen Perencanaan Kualitas (Software Quality Assurance Plan)

Nama Proyek: Otomatisasi Pengujian Elemen Interaktif Dinamis dan Kontrol Validasi Form Menggunakan Cypress (Target: The Internet HerokuApp & DemoQA Form)

Tim QA: Kelompok 13 – Penanganan Elemen UI Dinamis dan Penanganan Error Form

Anggota Tim:

- 20230801194 - Mokhamad Fadlika Maulana - QA Lead & Setup Proyek

- 20230801220 - Luthfan Putra Prakarsa - E2E Tester – Dynamic Loading & Add/Remove Elements

- 20230801198 - Muhammad Jarez - E2E Tester – Dynamic Controls

- 20230801270 - Muhamad Rohisul Iman - E2E Tester – Form Authentication (HerokuApp)

- 20230801155 - Muhammad Alvin Pratama - E2E Tester – Validasi Field DemoQA

- 20240801092 - Fiery Ardiansyah - E2E Tester & Bug Reporter – DemoQA

Versi Dokumen: 1.0 (UTS – 28 Oktober 2026)

1. Tujuan Pengujian

Memastikan elemen UI dinamis (konten yang dimuat secara asinkron, kontrol yang dihapus/diaktifkan, dan elemen yang ditambah/dihapus) serta kontrol validasi form (login dan form registrasi) pada The Internet HerokuApp dan DemoQA berjalan sesuai harapan tanpa cacat fungsional. Seluruh pengujian diotomatisasi menggunakan Cypress sehingga dapat diulang secara konsisten, mampu menangani elemen dinamis tanpa jeda statis, dan setiap hasil assertion terdokumentasi dalam report serta rekaman video.

2. Ruang Lingkup (Scope)

2.1 In-Scope (Fitur/Area yang Diuji)

- Modul Dynamic Loading (/dynamic_loading/1): konten “Hello World!” muncul setelah indikator loading selesai.

- Modul Dynamic Controls (/dynamic_controls): penghapusan checkbox dan perubahan input dari disabled menjadi enabled.

- Modul Add/Remove Elements (/add_remove_elements/): penambahan dan penghapusan tombol Delete secara dinamis.

- Modul Form Authentication (/login): pesan sukses dan pesan error pada login valid maupun invalid.

- Modul Validasi Form DemoQA (/automation-practice-form): field wajib, format email, panjang nomor HP, dan submit data valid.

2.2 Out-of-Scope (Fitur/Area yang TIDAK Diuji)

- Pengujian API (Postman), karena situs target tidak menyediakan endpoint API publik beserta dokumentasinya.

- Pengujian performa/beban (JMeter); fokus proyek ini adalah otomasi fungsional UI dengan Cypress.

- Pengujian keamanan (SQL Injection, XSS, brute force login).

- Halaman lain pada The Internet HerokuApp dan DemoQA di luar halaman yang disebutkan pada In-Scope.

- Pengujian kompatibilitas lintas browser dan perangkat mobile (pengujian hanya di Chrome desktop).

3. Strategi dan Alat Bantu (Tools)

| Jenis Pengujian | Pendekatan/Area Fokus | Alat Bantu (Tools) |
| --- | --- | --- |
| E2E – Elemen UI Dinamis | Otomasi 4 test case (TC-01 s.d. TC-04) pada Dynamic Loading, Dynamic Controls, dan Add/Remove Elements. Elemen dinamis ditangani dengan assertion + timeout (retry otomatis Cypress), bukan cy.wait() statis. | Cypress 16.2.0 |
| E2E – Validasi Form | Otomasi 6 test case (TC-05 s.d. TC-10): login valid/invalid HerokuApp serta field wajib, format email, panjang nomor HP, dan submit valid pada DemoQA. Assertion memeriksa pesan error, warna border field, dan modal konfirmasi. | Cypress 16.2.0 |
| Bukti & Rekaman | HTML report berisi status setiap assertion, rekaman video otomatis per spec dari Cypress, dan screenshot otomatis saat test gagal. Request iklan/analitik diblokir dengan cy.intercept agar test stabil. | cypress-mochawesome-reporter + video Cypress |
| Bug Tracking | Pelaporan bug dengan struktur Steps to Reproduce, Expected vs Actual, Severity, serta bukti screenshot dan video dari Cypress. | Bug Report (README) + screenshot/video Cypress |

4. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

- Kriteria Masuk (Entry Criteria): Situs the-internet.herokuapp.com dan demoqa.com dapat diakses online; lingkungan pengujian siap (Node.js v24, Cypress 16.2.0, browser Chrome); repository GitHub sudah dibuat; test case dan data uji (kredensial login valid dan invalid, data form) telah disiapkan.

- Kriteria Keluar (Exit Criteria):

  - 100% test case (10 test case) tereksekusi melalui npx cypress run.

  - Seluruh output wajib terkumpul: repository kode skrip Cypress (.cy.js), bukti assertion yang sukses (HTML report), dan rekaman video otomatisasi dari Cypress Test Runner.

  - Setiap test case yang gagal sudah ditelusuri penyebabnya; kegagalan yang berasal dari aplikasi dilaporkan sebagai bug lengkap dengan bukti screenshot/video.

  - Tidak ada bug berstatus Critical atau High yang belum dilaporkan.

5. Pembagian Tugas Anggota

Setiap anggota bertanggung jawab atas test case berikut beserta bukti assertion dan rekaman video Cypress-nya. Seluruh script digabung dalam satu repository dan dijalankan bersama oleh QA Lead.

| Anggota | Tugas | Output / Bukti |
| --- | --- | --- |
| Mokhamad Fadlika Maulana 2023000801194 QA Lead & Setup Proyek | Setup proyek: instalasi Cypress, cypress.config.js (video aktif, timeout 10 detik, reporter Mochawesome). Support: cypress/support/e2e.js untuk memblokir request iklan/analitik dan menangani uncaught exception DemoQA. Koordinasi: mengelola repository GitHub, me-review script anggota, menjalankan seluruh test (npx cypress run), dan menyusun dokumen SQA Plan. | Repository GitHub, cypress.config.js, cypress/support/, HTML report seluruh test, dokumen SQA Plan |
| Luthfan Putra Prakarsa 20230801220 E2E Tester – Dynamic Loading & Add/Remove Elements | TC-01 Dynamic Loading: klik Start, pastikan indikator loading muncul lalu teks “Hello World!” tampil. TC-04 Add/Remove Elements: tambah 3 elemen lalu hapus 1, pastikan jumlah tombol Delete berubah 3 → 2. | dynamic-elements.cy.js (TC-01, TC-04), video dynamic-elements.cy.js.mp4 |
| Muhammad Jarez 20230801198 E2E Tester – Dynamic Controls | TC-02 Remove Checkbox: klik Remove, pastikan pesan “It's gone!” muncul dan checkbox hilang dari DOM. TC-03 Enable Input: klik Enable, pastikan input berubah dari disabled menjadi enabled dan bisa diketik. | dynamic-elements.cy.js (TC-02, TC-03), bukti assertion di HTML report |
| Muhamad Rohisul Iman 20230801270 E2E Tester – Form Authentication (HerokuApp) | TC-05 Login Invalid: login dengan username salah, pastikan pesan “Your username is invalid!” tampil. TC-06 Login Valid: login dengan tomsmith / SuperSecretPassword!, pastikan pesan “You logged into a secure area!” tampil. | form-validation.cy.js (TC-05, TC-06), video form-validation.cy.js.mp4 |
| Muhammad Alvin Pratama 20230801155 E2E Tester – Validasi Field DemoQA | TC-07 Submit Kosong: pastikan field wajib (First Name, Last Name, Mobile) bertanda merah. TC-08 Email Tidak Valid: pastikan field email bertanda merah dan form tidak terkirim. | form-validation.cy.js (TC-07, TC-08), bukti assertion di HTML report |
| Fiery Ardiansyah 20240801092 E2E Tester & Bug Reporter – DemoQA | TC-09 Nomor HP < 10 Digit: isi Mobile = 123, pastikan form ditolak. TC-10 Submit Valid: isi data lengkap, pastikan modal “Thanks for submitting the form” muncul. Bug Report: mendokumentasikan defect yang ditemukan (Steps to Reproduce, Expected vs Actual, Severity) beserta screenshot dan video. | form-validation.cy.js (TC-09, TC-10), laporan bug + screenshot kegagalan |